首都医科大学附属北京胸科医院

呼吸道传染病监测与预警平台开发 项目遴选文件

项目名称：北京胸科医院呼吸道传染病监测与预警平台开发

项目编号：XK-CG-20230605

2023年6月

第一部分  商务部分

投标人须知

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，有独立承担民事责任的能力，并且具有有效的三证合一营业执照；

2、必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的国内经济实体非外资独资或控股企业。

3、只有在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人的投标人才能参加投标，本项目不接受联合体投标；

4、投标人应提供资格声明书、提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”截图。投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包。

6、投标文件份数：正本1份，副本2份。严格按照附件评分表顺序制作标书，对于评分标准技术部分偏离度给与明确答复。

第二部分  技术部分

投标人应对技术部分内容进行逐项解答，评标人对技术参数响应程度进行打分评价。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，属于无效投标被拒绝。

项目背景

据世界卫生组织发布的数据显示，中国是全球结核病高负担国家之一，2019年新发结核病患者数量为83.0万例，占全球总数的9%。尽管中国在过去几年中取得了积极进展，如加强结核病防治工作、推广基本公共卫生服务等，但其在全球结核病排名上仍高居全球第二，其中新发耐多药结核病5.7万/年，治疗周期18～24个月，治疗成功率50%；为推动结核病防治工作，不断完善监测和预警机制，加强结核病的基本公共卫生服务、普及结核病防治知识、提高结核病诊治水平，现有的监测或干预手段例如对结核病患者的登记和随访管理、建立结核病信息化管理系统等已经不能更好的满足临床和公共卫生对患者的服务。因此，建立一个基于信息化新技术和既往优质的数据基础上的结核病传播监测和预警平台，将有助于更加精准地掌握结核病流行情况，及时发现异常并进行预警，从而更好地推进结核病防治工作。

项目目标

基于临床诊疗早期信号，包括胸部影像数据及传染病五大症候群（呼吸道发热症候群、腹泻症候群、发热伴出疹症候群、发热伴出血症候群、脑膜脑炎症候群），重点关注耐多药结核病、不明原因发热肺炎等传染病，因地制宜，利用大数据、云计算、物联网、人工智能等技术手段，构建符合我国实际情况的呼吸道传染病预警算法和模型，建立信息化预警平台，并扩大传染病覆盖面及有关症状体征、地域覆盖程度、致病因素与传播媒介、精确程度等，提高新发传染病的监测和预警能力、打造专业传染病疾病监测和预警平台。

可行性介绍

第一，北京胸科医院结核病科技量值连续6第一，结核病复旦排名第一，具有良好的工作基础；第二，依托北京胸科医院牵头的全国结核病医院联盟（104家会员医院），可快速覆盖50余家地市级以上医院；第三，结合挂靠我院的中国疾病预防控制中心结核病防治临床中心，将疾控系统资源广泛纳入；第四，发挥中华医学会结核病学分会主委单位的优势，集中最优秀专业技术力量和人才，保障技术的前瞻性和科学性。

主要技术路线和参数

信息化技术支撑体系：

基于主流关系型数据库，持续完善北京胸科医院结核病专病数据库，建立结核病及相关的标准数据集；持续开发基于标准数据集的数据分析模型，基于统一接口规范和动态扩展的接口能力，搭建微服务技术框架，动态整合对接内外部系统，搭建全国监测预警网络，形成多中心共享协作研究平台。

模型建设：

利用动力学模型和耐多药结核病病流行病学监测数据，结合其他背景数据，通过模型研究估计我国耐多药结核病流行强度，分别预测不同防控策略下耐多药结核病的流行情况；评估不同防控策略的干预效果对普通结核病患者、耐多药结核病患者以及其他疾病患者的日常诊疗数据的分析，研究制定耐多药结核病发现的监测预警数据模型和疾病预警的触发机制；

AI人工智能研究：

利用数据挖掘技术，包含但不限于以下分析类型：相关性分析、趋势分析、流行曲线分析、传播路径分析、时空聚集分析等，建立统计预警模型和机器学习预警模型如循环神经网络RNN、长短期记忆网络LSTM等并同步建设知识库与规则引擎，形成从早筛到治疗到预后管理的全生命周期数字化管理模式。

投入周期和人员

建设周期从合同签订后的12个月内；

项目投入人员：临床、药学背景2人，信息化技术背景6人（非驻场）；

第三部分  评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，评标和授标以包为单位。详细评分标准如下：

评标方法和标准

| 内容 | 分值 | 评分内容 | 评分因素分项 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 18 | 企业资质 | 3 | 供应商具备 ISO9001 质量体系认证得1分，未提供不得分； 供应商具备 ISO27001 信息安全管理体系认证得1分，未提供不得分； 供应商具备 ISO20000 服务管理体系认证得1分，未提供不得分。 |
|  |  | 团队人员 | 9 | 根据招标要求和投标技术响应情况，针对投标人拟派本项目技术团队人员进行综合评价，其中：具有临床医学或药学领域的医学专业背景的，每提供一个具有临床医学或药学领域人员得4.5分，最高得 4.5 分； （提供技术团队人员简历及相关证书） |
|  |  | 软件著作权 | 3 | 投标人具有自主版权的：临床科研数据采集分析系统，临床科研教学管理系统，健康医疗大数据系统相关或近似软件著作权登记证明；每提供一个得1分，总计3分；（著作权所有人必须与投标人公司名称完全相符,提供著作权复印件加盖投标人公章。否则不得分） |
|  |  | 案例 | 3 | 根据供应商近三年（2020年至今）相近或相关科研项目建设或产品业绩情况进行评价。一个资料齐全案例得1分，总计3分。 注：合同包含：合同首页、内容页、金额页及双方签字盖章页等关键页。 |
| 技术部分 | 72 | 项目需求理解 | 25 | 投标人描述对本项目业务需求，并对总体方案设计进行阐述，在此基础上介绍本方案内容撰写的总体思路和设计原则、技术策略等，以从总体上说明整体方案。评标委员会根据投标人对本项目需求理解的准确性及方案设计思路合理性等进行评审。 需求理解准确，内容全面、合理可行，得25分； 需求理解较为准确，内容较详细、针对性和操作性较强，得15分； 需求理解一般，内容详细性、针对性一般，操作性一般的，得10分； 需求理解不准确，内容不完整性、针对性较差，得5分； 方案内容不满足采购需求要求或未提供的得0分。 |
|  |  | 技术实施方案 | 20 | 针对本项目提供的组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括安装调试、系统集成、试运行、测试、系统培训、验收等内容进行评价： 方案完整、内容全面、合理可行，得20分； 方案较完整、内容较详细、针对性和操作性较强，得15分； 方案完整性、详细性、针对性一般，操作性一般的，得10分； 方案完整性、详细性、针对性较差，操作性较差的，得5分； 方案内容不满足采购需求要求或未提供的得0分。 |
|  |  | 项目组织管理 | 7 | 针对本项目提供的组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括组织管理、质量管理、工期计划管理、安全管理等内容进行评价： 方案完整、内容全面、合理可行，得7分； 方案较完整、内容较详细、针对性和操作性较强，得5分； 方案完整性、详细性、针对性一般，操作性一般的，得3分； 方案完整性、详细性、针对性较差，操作性较差的，得1分； 方案内容不满足采购需求要求或未提供的得0分。 |
|  |  | 培训方案 | 10 | 评标委员会根据供应商提供的培训方案，包括培训计划、培训大纲和培训目标内容等进行评价： 方案科学合理、可行性强，充分满足采购需求的得10分； 方案较为合理、可行性较强，能够满足采购需求的得7分； 方案合理性、可行性一般，基本符合采购需求的得4分； 方案内容不合理，不具备可行性，不能完全满足采购需求的得1分； 方案内容不满足采购需求要求或未提供的得0分。 |
|  |  | 售后服务 | 10 | 根据采购要求和技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价，包括售后服务承诺及保障措施、响应及处理周期、技术服务及服务方式等内容进行评价： 方案科学合理、可行性强，充分满足采购需求的得10分； 方案较为合理、可行性较强，能够满足采购需求的得7分； 方案合理性、可行性一般，基本符合采购需求的得4分； 方案内容不合理，不具备可行性，不能完全满足采购需求的得1分； 方案内容不满足采购需求要求或未提供的得0分。 |
| 价格部分 | 10 | 投标报价得分 | 10 | （评标基准价/评标价）×价格权重（10%）×100 （注：1.实质性响应招标文件要求且最低评标价为评标基准价2.投标人报价低于成本的除外。） |

注：★1、以上评分细则里涉及到的提供证明文件均需提供复印件加盖公章装订在投标文件中，复印不清晰，评标过程无法界定实质性内容的，以不利于投标人的信息数据为准。

2、各评委自行汇总评分，按照所有评委评分的算术平均分的高低确定第一中标候选人和中标候选人（评标过程中计算结果保留两位小数）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，综合得分最高的投标人为第一中标候选人。

★3、投标人提供的所有复印件加盖公章材料需真实、有效，招标人有权对资料进行抽查核验，一旦发现提供虚假材料，取消中标资格并列入单位采购供应商黑名单库。

★4、以上对应材料按要求提供，排列打分项中的信息材料，没有不得分。